- АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ

  - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2026                                           с. Лазо                                                       № 109

О подготовке топливно-энергетического комплекса и

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Лазовского муниципального округа

к работе в отопительный сезон 2026-2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года № 203, на основании распоряжения Правительства Приморского края №1-рп от 12.01.2026 года «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон  2026/27 года» с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2026/27 года администрация Лазовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать окружной штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2026/27 года и утвердить его состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

2.1. План обеспечения заготовки топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа на отопительный период 2026/27 года (Приложения 1, 2, 3).

2.2. План обеспечения накопления топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа на отопительный период 2026/27 года (Приложение 4).

2.3. План финансирования работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2026 году из средств бюджета (Приложение 5).

3. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий:

до 01 сентября 2026 года — выполнение не менее 80 % от плановых объемов работ;

до 01 октября 2026 года — обеспечение полной готовности к началу отопительного сезона.

4. Рекомендовать филиалу «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго»  обеспечить:

подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в его ведении, к отопительному сезону 2026/27 года в установленные сроки;

устранения замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности теплоисточников в срок до 01 ноября 2026 года;

до 01 октября 2026 года заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергосбережению согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

до 15 октября 2026 года накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа в необходимых объёмах согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

завоз качественного топлива на объекты теплообеспечения Лазовского муниципального округа и своевременную оплату поставляемого топлива;

отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2026/27 года;

5. Рекомендовать КГУП «Приморский водоканал» провести подготовку  сетей водоснабжения и водоотведения, скважин, водозабора и оборудования к отопительному сезону 2026/27 года в установленные сроки.

6. Рекомендовать филиалу «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» обеспечить:

подготовку электрических сетей к отопительному сезону 2026/27 года в установленные сроки;

выработку электрической энергии и отпуск тепловой энергии с коллекторов электростанций в соответствии с утвержденными графиками;

комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса;

проведение оценки готовности электрических станций и сетей к работе в отопительный сезон 2026/27 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017г. № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики.

7. Рекомендовать филиалу «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго», заместителю главы администрации, отвечающему за жизнедеятельность объектов жилищно-коммунального хозяйства, отделу жилищно-коммунального хозяйства округа обеспечить заготовку и накопление топлива в соответствии с заданиями, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4.

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа:

8.1. Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края информации:

а) о ходе подготовки к отопительному сезону 2026/27 года ежемесячно начиная с 01 июля 2026 года по 15 ноября 2026 года по состоянию на первое число каждого месяца в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 года № 291, в срок до второго числа месяца, следующего за отчетным;

б) о ходе прохождения отопительного сезона 2026/27 года по состоянию на 01 декабря 2026 года в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2009 года № 206, в срок до 02 декабря 2026 года;

в) о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно по состоянию на первое число отчетного месяца в период с 01 декабря 2026 года по 01 апреля 2027 года в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2009 года № 206, в срок до второго числа месяца, следующего за отчетным;

г) о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта по установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края форме ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

д) о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах ежемесячно, в срок до третьего числа месяца, следующего за отчетным.

8.2. Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки готовности территории к отопительному периоду, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

8.3. До 01 сентября 2026 года разработать и утвердить нормативный  правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов. Копию данного правового акта представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в срок до 15 сентября 2026 года.

8.4. До 15 мая 2026 года создать комиссии:

по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2026/27 года для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссий включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора).

Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду:

а) жилищного фонда, объектов социального значения — до 15 сентября 2026 года;

б) организаций — до 01 ноября 2026 года.

8.5. Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2026/27 года энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, согласно указанных в пункте 8.4. сроках.

8.6. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2026 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края до 15 сентября 2026 года.

9. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций:

ежемесячно представлять в администрацию Лазовского муниципального округа отчеты о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным;

разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

к началу отопительного периода создать на предприятиях запасы материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

создать аварийно-восстановительные бригады с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием.

10. Рекомендовать директору управляющей организации ООО «Галос» обеспечить выполнение требований по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, с предоставлением паспортов готовности в соответствии с утвержденными графиками.

11. Финансово-экономическому управлению своевременно производить оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии предприятиям и организациям, финансируемых за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций.

12. Управлению делами администрации Лазовского муниципального округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Лазовского муниципального округа.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

14. Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов жизнеобеспечения округа оставляю за собой.

Глава Лазовского муниципального округа 				     Р.С. Манукян

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лазовского муниципального округа

от 05.02.2026 № 109

Состав

окружного штаба по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2026/27 года.

Руководитель штаба:

глава Лазовского муниципального округа.

Заместитель руководителя штаба:

заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа.

Секретарь штаба:

главный специалист отдела ЖКХ Лазовского муниципального округа.

Члены штаба:

начальник отдела ЖКХ Лазовского муниципального округа;

начальник управления образования Лазовского муниципального округа;

начальник мобилизационного отдела и делам ГО и ЧС  Лазовского муниципального округа;

начальник финансово-экономического управления Лазовского муниципального округа;

начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений Лазовского муниципального округа;

начальники территориальных отделов;

начальник теплового района «Лазовский» филиала «Партизанский» КГУП ПТЭ (по согласованию);

начальник производственного участка с. Лазо КГУП «Приморский водоканал» (по согласованию);

начальник производственного участка пгт. Преображение КГУП «Приморский водоканал» (по согласованию);

директор управляющей организации ООО «Галос» (по согласованию);

директор МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики;

начальник Партизанского района электрических сетей АО ДРСК СП «Южные электрические сети».