УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лазовского муниципального округа

От 13.11.2024 г. № 829

внесены изменения от 22.08.2025г. № 865

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального

округа» на 2025-2029 гг.

Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

1. Оценка текущего состояния.

Общее состояние дорожного покрытия:

Оценка: Удовлетворительное.

Описание: Большинство дорог находятся в удовлетворительном состоянии, однако имеются участки с плохим качеством покрытия, которые нуждаются в ремонте или реконструкции.

Безопасность дорожного движения:

Оценка: Удовлетворительная.

Описание: Несмотря на то, что в Лазовском муниципальном округе проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения, остаются участки дорог с высоким риском аварийных ситуаций. Необходимо усовершенствовать инфраструктуру этих участков, установить дополнительные дорожные знаки и системы освещения для повышения безопасности дорожного движения.

Состояние дорожной инфраструктуры:

Оценка: Удовлетворительное.

Описание: Большинство дорог в Лазовском муниципальном округе оборудованы необходимой инфраструктурой, такой как тротуары, пешеходные переходы, дорожные знаки и освещение. Однако имеются участки, где инфраструктура требует ремонта или модернизации для повышения безопасности и комфорта передвижения.

В целом, состояние дорог местного значения в Лазовском муниципальном округе можно охарактеризовать как удовлетворительное, но требующее улучшений и усовершенствований для повышения безопасности, комфорта и удобства передвижения, а также для снижения воздействия дорожного движения на окружающую среду.

2. Описание приоритетов и целей в сфере реализации программы

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики муниципального образования. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшения условий жизни жителей округа. Дорожно-уличная сеть населенных пунктов на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения округа. В связи с постоянным недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В течение последних десяти лет количество автомобилей в населенных пунктах округа стремительно увеличилось.

Автомобильные дороги подвержены постоянному изменению технико-эксплутационного состояния  в связи с тем, что они подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств. Для соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных целей:

Содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно - эксплуатационных  характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса или категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Сохранение существующей дорожной инфраструктуры возможно при достаточном финансировании мероприятий направленных на содержание и ремонт дорожного хозяйства округа.

Повышение эффективности местного пассажирского автомобильного транспортом сообщения.

В рамках решения задачи программой предусмотрен комплекс процессных мероприятий "Организация пригородного сообщении автомобильным транспортом на территории Лазовского муниципального округа", мероприятие - "Субсидии из краевого бюджета на перевозки пассажиров и багажа наземным автомобильным общественным транспортом» на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Лазовского муниципального округа по предельным тарифам".

Улучшение доступности населенных пунктов.

приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов), за счет дорожного фонда Приморского края;

приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципальных образований Лазовского муниципального округа.

В число приоритетов входят: повышение  уровня и качества  жизни населения  Лазовского муниципального округа, улучшение  инвестиционной    привлекательности округа, эффективное использование бюджетных средств.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

В соответствии с приоритетами государственной политики, в сфере развития транспортного комплекса Приморского края определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в следующих стратегических документах:

Конституции Российской Федерации;

- указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2018 года; N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

- Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года N 2464-р;

- Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года N 3363-р;

- Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р;

- государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596;

- Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года N 668-па. к основным приоритетам муниципальной политики отнесено обеспечение высокого уровня жизни в населенных пунктах Приморского края посредством проведения мероприятий по решению проблем транспортной доступности и адекватного развития инфраструктуры в условиях естественной монополии обслуживания компаний в рамках территориального планирования в соответствии с генеральным планом Лазовского муниципального округа.

Основные приоритеты экономического развития Лазовского муниципального  округа  определены с учетом задач, поставленных  в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

Задачи муниципальной программы:

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- сохранение и развитие улично-дорожной сети населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- приобретение подвижного состава пассажирского транспорта;

- приобретение специализированной дорожной техники;

- создание условий для предоставления транспортных услуг.

Решение поставленных задач возможно за счет реализации комплекса программных мероприятий.

4. Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического

развития Лазовского муниципального округа

Повышение безопасности дорожного движения:

Усовершенствование дорожной инфраструктуры путем установки дорожных знаков, светофоров, систем освещения и других технических средств организации дорожного движения.

Реконструкция и модернизация существующих дорог с целью снижения аварийности.

Улучшение качества дорожного покрытия:

Регулярное техническое обслуживание и ремонт дорог для поддержания их в нормативном состоянии.

Реконструкция и модернизация дорог с плохим качеством покрытия.

Использование современных технологий и материалов для строительства новых дорог и ремонта существующих.

Улучшение экологической ситуации:

Улучшение состояния дорожного покрытия для снижения расхода топлива и выбросов парниковых газов.

Достижение этих задач будет способствовать повышению безопасности, комфорта и удобства передвижения населения, а также снижению воздействия дорожного движения на окружающую среду, что в свою очередь будет способствовать достижению показателей социально-экономического развития Лазовского муниципального округа в целом.

- Приложение 1

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

1. Основные положения

| Цели муниципальной программы | - организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Лазовского муниципального округа; - обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа; - приобретение подвижного состава пассажирского транспорта; - приобретение специализированной дорожной техники; - создание условий для предоставления транспортных услуг. |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2029 гг. |
| Куратор(ы) муниципальной программы | Суханов Константин Викторович, первый заместитель главы Лазовского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Начальники территориальных отделов администрации Лазовского муниципального округа; Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений |
| Направления | Направление 1 «Инфраструктурное развитие дорог общего пользования в населенных пунктах»; Направление 2 «Транспорт и логистика». |
| Объемы средств бюджета Лазовского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, за весь период реализации, тыс. руб. | Итого 87155,9909тыс. руб. в том числе: МБ – 80210,13315 тыс. руб. Прогнозная оценка: ФБ – 0,00 КБ – 6945,85775 тыс. руб. ВБ – 0,00 |

- Приложение 2

2. Структура муниципальной программы

«Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

| п/п | Задачи структурного элемента |  | Срок реализации структурного элемента |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1. | Направление 1 «Инфраструктурное развитие дорог общего пользования в населенных пунктах» |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент) «Комплексное управление и обслуживание дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
|  | Систематизация строительства, ремонта и содержания дорог, обеспечивая их надёжность и безопасность для транспортного сообщения. |  | 2025-2029 гг. | Повышение эффективности и безопасности дорожного движения за счет качественного строительства, ремонта и систематического обслуживания дорожной сети. |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа |
| 2. | Направление 2 «Транспорт и логистика» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент) «Улучшение транспортной инфраструктуры и обновление транспортного парка» |  |  |  |  |  |
|  | Создании эффективной системы транспортного обслуживания и обновлении транспортного парка для повышения качества и доступности передвижения населения | 2025-2029 гг. |  | Повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок, а также обновление транспортной инфраструктуры |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа |

- Приложение 3

3. Показатели и их значения в разрезе мероприятий

структурных элементов муниципальной программы

«Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Направление 1 «Инфраструктурное развитие дорог общего пользования в населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структурный элемент 1.1 «Комплексное управление и обслуживание дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счет средств местного бюджета | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог | Км. | 0,100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | Км. | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) 2 Содержание автомобильных дорог | Содержание автомобильных дорог | Км. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  |  | Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) 3 Приобретение и установка дорожных знаков, разметка пешеходных переходов и улично-дорожной сети | Установка дорожных знаков | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Разметка пешеходных переходов и улично-дорожной сети | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) 4 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | Выполнение работ в рамках софинансирования | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) 5 Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог | Восстановление водоотводящих элементов (дренажные канавы и лотки) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ремонт инженерных коммуникаций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) 6 Устройство и восстановление уличного освещения, затраты на электроснабжение | Устройство уличного освещения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Восстановление уличного освещения | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Направление 2 «Транспорт и логистика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Структурный элемент 2.1 «Улучшение транспортной инфраструктуры и обновление транспортного парка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) 1 Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования | Устройство автобусных остановок | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) 2 Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта и специализированной дорожной техники | Количество приобретенного подвижного транспорта | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) 3 Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образования | Количество действующих муниципальных маршрутов по перевозке пассажиров и багажа наземным автомобильным общественным транспортом | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 4

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

| N п/п | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. | 2029 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципально-го округа» на 2025-2029 гг. | всего, в том числе: | всего | 26507,99090 | 15162,00 |  | 15162,00 |  | 15162,00 | 15162,00 | 87155,9909 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | региональный бюджет | 6945,85775 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6945,85775 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 19562,13315 | 15162,00 |  | 15162,00 |  | 15162,00 | 15162,00 | 80210,13315 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Направление 1 «Инфраструктурное развитие дорог общего пользования в населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структурный элемент 1.1 Комплексное управление и обслуживание дорожной инфраструктуры | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 17825,66871 | 15162,000 |  | 15162,000 |  | 15162,000 | 15162,000 | 78473,66871 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 17825,66871 | 15162,000 |  | 15162,000 |  | 15162,000 | 15162,000 | 78473,66871 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат)1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счет средств местного бюджета | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 1409,03137 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1409,03137 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1409,03137 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1409,03137 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат)1.1.2 Содержание автомобильных дорог | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 14326,91735 | 13072,28001 |  | 13072,28001 |  | 13072,28001 | 13072,28001 | 66616,03739 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 14326,91735 | 13072,28001 |  | 13072,28001 |  | 13072,28001 | 13072,28001 | 66616,03739 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат)1.1.3 Приобретение и установка дорожных знаков, разметка пешеходных переходов и улично-дорожной сети | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 525,07969 | 525,07969 |  | 525,07969 |  | 525,07969 | 525,07969 | 2625,39845 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 525,07969 | 525,07969 |  | 525,07969 |  | 525,07969 | 525,07969 | 2625,39845 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат)1.1.4 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 327,51257 | 327,51257 |  | 327,51257 |  | 327,51257 | 327,51257 | 1637,56285 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 327,51257 | 327,51257 |  | 327,51257 |  | 327,51257 | 327,51257 | 1637,56285 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат)1.1.5 Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат)1.1.6 Устройство и восстановление уличного освещения, затраты на электроснаб-жение | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 1237,12773 | 1237,12773 |  | 1237,12773 |  | 1237,12773 | 1237,12773 | 6185,63865 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1237,12773 | 1237,12773 |  | 1237,12773 |  | 1237,12773 | 1237,12773 | 6185,63865 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Направление 2 «Транспорт и логистика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Структурный элемент 2.1 Улучшение транспортной инфраструктуры и обновление транспортного парка | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 8682,32219 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8682,32219 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 6945,85775 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6945,85775 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1736,46444 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1736,46444 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат)2.1.1 Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат)2.1.2. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта и специализированной дорожной техники | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 4350,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4350,000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 3480,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3480,000 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 870,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 870,000 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) 2.1.3 Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | всего | 4332,32219 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4332,32219 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | региональный бюджет | 3465,85775 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3465,85775 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 866,46444 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 866,46444 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 5

Паспорт

структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

«Комплексное управление и обслуживание дорожной инфраструктуры»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

| Направление | «Инфраструктурное развитие дорог общего пользования в населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Систематизация строительства, ремонта и содержания дорог, обеспечивая их надёжность и безопасность для транспортного сообщения |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | региональный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального округа | 78473,66871 | 17825,66871 | 15162,000 | 15162,000 | 15162,000 | 15162,000 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 78473,66871 | 17825,66871 | 15162,000 | 15162,000 | 15162,000 | 15162,000 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|  | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог | (Км.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | (Км.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Содержание автомобильных дорог | (Км.) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  | Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов. | (Ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка дорожных знаков | (Ед.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Разметка пешеходных переходов и улично-дорожной сети | (Ед.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Выполнение работ в рамках софинансирования | (Ед.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановление водоотводящих элементов (дренажные канавы и лотки) | (Ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | (Ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт инженерных коммуникаций | (Ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Устройство уличного освещения | (Ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановление уличного освещения | (Ед.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение 6

Паспорт

структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

«Улучшение транспортной инфраструктуры и обновление транспортного парка»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

| Направление | «Транспорт и логистика» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Создании эффективной системы транспортного обслуживания и обновлении транспортного парка для повышения качества и доступности передвижения населения |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | региональный бюджет | 6945,85775 | 6945,85775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального округа | 1736,46444 | 1736,46444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 8682,32219 | 8682,32219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|  | Устройство автобусных остановок | (Ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество приобретенного подвижного транспорта | (Ед.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество действующих муниципальных маршрутов по перевозке пассажиров и багажа наземным автомобильным общественным транспортом | (Ед.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 7

План

реализации комплекса процессных мероприятий

на очередной финансовый год

«Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование направления, мероприятия/контрольная точка | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата наступления контрольной точки (дата, месяц) |  | Вид документа, подтверждающий факт достижения контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Направление 1 «Инфраструктурное развитие дорог общего пользования в населенных пунктах» |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент) «Комплексное управление и обслуживание дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края |  |  |  |  |
|  | Наименование контрольной точки: получение субсидий. |  |  |  |  |
|  | 1. Занесение в план — график | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | 25.03.2025г. |  | Электронный план - график |
|  | 2. Заключение контракта | Отдел закупок | 09.05.2025г. |  | Подписание контракта |
|  | 3. Исполнение контракта | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа | 01.09.2025г. |  | акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированные формы КС-2 и КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.) |
|  | 4. Оплата исполненного контракта | Отдел учета и отчетности | 28.09.2025г. |  | Счет на оплату |
| 2 | Направление 2 «Транспорт и логистика» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент) «Улучшение транспортной инфраструктуры и обновление транспортного парка» |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) 3 «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образования» |  |  |  |  |
|  | Наименование контрольной точки: контракт на регулярную перевозку пассажиров и багажа по маршруту «Валентин – Лазо – Преображение. |  |  |  |  |
|  | 1. Занесение в план — график | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа |  | 09.01.2025г. | Электронный план - график |
|  | 2. Заключение контракта | Отдел закупок |  | 24.02.2025г. | Подписание контракта |
|  | 3. Исполнение контракта | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа |  | 31.12.2025г. | акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированные формы КС-2 и КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.) |
|  | 4. Оплата исполненного контракта | Отдел учета и отчетности |  | 15.12.2025г. | Счет на оплату |

- Приложение 8

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

«Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 гг.

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог | Км. | Фактический показатель по капитальному ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | Км. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 3 | Содержание дорог | Км. | Исполнение работ по муниципальному контракту по содержанию дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 4 | Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов. | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 5 | Приобретение и установка дорожных знаков | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 6 | Разметка пешеходных переходов и улично-дорожной сети | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 7 | Выполнение работ в рамках софинансирования | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 8 | Восстановление водоотводящих элементов (дренажные канавы и лотки) | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 9 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 10 | Ремонт инженерных коммуникаций | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 11 | Устройство уличного освещения | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 12 | Восстановление уличного освещения | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 13 | Устройство автобусных остановок | Ед. | Фактический показатель по текущему ремонту автомобильных дорог | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 14 | Количество действующих муниципальных маршрутов по перевозке пассажиров и багажа наземным автомобильным общественным транспортом | Ед. | Фактический показатель по количеству заключенных муниципальных контрактов по перевозкам | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |
| 15 | Количество приобретенного подвижного транспорта | Ед. | Фактический показатель по количеству приобретенного подвижного транспорта | Отдел ЖКХ | Ежеквартально |